Приложение № 6

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Предложението трябва да съдържа концепция за внедряване и използване на продуктите и услугите от настоящата поръчка, като се обърне специално внимание на повишаването на наличността на услугите, сигурността на информационните системи и възможността за възстановяването им при бедствия и аварии, като в предложението трябва:

- да е дадено детайлно описание на предложените продукти по области на приложение в инфраструктурата на банката;

- да са предложени планове за реализиране на стратегически инициативи на банката – виртуализация, частен облак, реализиране на Active-Active DC, резервиране на отдалечен сайт;

- да има предложено виждане за развитие на ИТ сигурността.

Предложението трябва да съдържа предимствата за БНБ при постигане на представените в концепцията цели, като са описани предимствата по стъпки и необходимите промени в работата на банката.

Предложението трябва да съдържа стъпките за миграция от текущото състояние на инфраструктурата към предложената в него концепция;

- да има предложен план с ясно и пълно описание на необходимите стъпки и взаимосвързаните дейности за изпълнение на стратегическите цели за сървърната и дискова инфраструктура;

- да са представени детайлни срокове за изпълнение на описаните дейности.

Предложената концепция трябва да обхваща и необходимите промени в останалата част от ИТ инфраструктурата на БНБ, като LAN, SAN  и изисквания към сигурността, като например:

- Да са описани необходимите мерки по промени в мрежовата инфраструктура за реализация на предложената концепция:

  - За локалната мрежова инфраструктура (LAN);

  - За мрежата за съхранение на данни (SAN);

- Да са описани необходимите стъпки и дейности по стратегията за повишаване ИТ сигурност в съответствие с предложения план.

Предложението на участника трябва да включва мерки и механизми за оптимално използване на текущата инфраструктура, запазване на инвестициите на банката в ИТ инфраструктура, системен и приложен софтуер.

За Сървъри – RISC и  х86 базирани да бъде предложен:

- план за обновяване на текущата сървърна база;

- възможност за интеграция на новите сървъри в използваните в банката системи за мониторинг и управление;

- възможност за интеграция на новите сървъри във виртуалната инфраструктура на банката;

- механизъм за интегриране и пълноценна експлоатация на вече закупен софтуер;

- вариант за развитие при добавяне на модули, компоненти, лицензи и системен софтуер от списъка по настоящата процедура към съществуващите сървъри.

За системи от дискови масиви да бъде предложен:

- подход  по замяна или обновяване на текущите в нови дискови масиви;

- план за надграждането на текущите дискови масиви с модули, дискове и софтуерни лицензи от предложените от участника;

- подход за виртуализация на дисковите системи.

За лентовите библиотеки да бъде предложена възможност за увеличаване на скоростта и капацитета им и надграждането на модулите им.

За системния софтуер да бъде предложена възможност за запазване и пълноценна експлоатация на наличните лицензи за операционни системи, клъстерни решения, архивиращи системи и др.

Предложението на участника трябва да предоставя план за обучение на служителите на възложителя, който да включва новите системи предложени за реализация на концепцията, както и за обновяване на знанията за текущите системи. Планът за обучение трябва да бъде базиран на фирмени сертификационни програми на производителя, със съответни брой часове и препоръчителни теми и модули на курса.

Предложението на участника трябва да включва детайлна документация за начина на обслужване на БНБ, дейностите по осигуряване на доставките, инсталирането и конфигуриране на компютърното оборудване, компонентите и софтуер, системната администрация и поддръжка на предложеното компютърното оборудване, компонентите и софтуер.

Предложението на участника трябва да включва пълно описание на процедурите по управление на проектите по внедряване на ново оборудване в БНБ, използвана методология, етапи, управление на дейностите