П  Р  О  Е  К  Т

Д О Г О В О Р

за проектиране, разработване и внедряване

на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
„РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ“

Днес, ... ... 2016 г. , в гр. София, между:

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, код по БУЛСТАТ: 000694037, представлявана от Снежанка Деянова – главен секретар и Теменужка Цветкова – главен счетоводител, наричана по-нататък в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

„...................................................................”, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................., ЕИК: ............................, представлявано от .......................................... - ..............................., наричано по-нататък в договора за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание проведена открита процедура по чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № ................. / .................. на главния секретар на БНБ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на поръчката,                   се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва:

1. услуги по проектиране, разработване, внедряване, наблюдение и поддръжка на място на информационна система „Регистър на банковите сметки и сейфове“ (системата) в БНБ, съгласно изискванията, обхвата и функционалността, дефинирани в:

а) Приложение № 1 - „Изисквания за разработка на информационна система „Регистър на банковите сметки и сейфове“ (РБСС)“;

б) Приложение № 2 - „Изисквания за техническото предложение за проектиране, разработване и внедряване на информационна система „Регистър на банковите сметки и сейфове“;

в) Техническото предложение за реализация на поръчката, представено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. услуги по проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (,,актуализации на системата”) към системата. Актуализациите на системата се извършват съгласно задания и спецификации, предоставяни чрез писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след съгласуване между страните на обхвата, обема на работата и сроковете за тяхното извършване;

3. безплатна гаранционна поддръжка на системата, както и на актуализациите на системата.

(2) Услугите по ал. 1, т. 1 се извършват на етапи, както следва:

1. Етап 1 - разработване и предаване на документ „Детайлни функционални и технически спецификации на информационната система „Регистър на банковите сметки и сейфове“, в съответствие с документите по чл. 1, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“ и „в“.

2. Етап 2 – проектиране и разработване на системата, което включва изпълнението на следните услуги:

а) проектиране и разработване на системата;

б) изготвяне и предаване на първоначален вариант на потребителска и системна документация.

в) инсталиране на системата в тестова среда;

г) провеждане на тестове на функционалността на системата в тестова среда.

3. Етап 3 – внедряване на системата, което включва изпълнението на следните услуги:

а) тестване на поетапно зареждане на данни в системата чрез предварително генерирани малки обеми входни данни от всички банки;

б) създаване на първоначалния набор от потребители на системата от БНБ /администратори и IT администратори/;

в) обучение на потребители от БНБ /администратори и IT администратори/;

г) тестване на системата с потребители, достъпващи тестовите данни;

д) инсталиране на продукционна и резервна среда, настройки;

е) първоначално зареждане на системата с реалните данни на банките;

ж) внедряване на системата в реална експлоатация;

з) изготвяне и предаване на пълна и окончателна системна, експлоатационна и потребителска документация.

4. Етап 4 - Наблюдение и поддръжка на място след внедряване на системата в реална експлоатация.

(3) При подписване на договора страните одобряват „План-график за изпълнение на проекта“, който съдържа дати и срокове за изпълнение на услугите по чл. 1, ал. 1, т. 1. Датите и сроковете за изпълнение на тези услуги се определят съгласно сроковете посочени в този договор.

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата цена на услугите по чл. 1, ал. 1, т. 1 от договора е в размер на ................ (............................) лева, без ДДС, съгласно предлаганата цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В общата цена се включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по проектиране, разработване, внедряване, наблюдение и поддръжка на място на системата.

(2) Часовата ставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за услугите по проектиране, разработка и внедряване на актуализации на системата по чл. 1, ал. 1, т. 2 е ……. (……… ) лева на час, без ДДС.

Чл. 3. (1) Цената по чл. 2, ал. 1 се заплаща на четири части, след завършване и приемане на всеки етап, както следва:

1. етап 1 – ..................(....................) лева, без ДДС, представляваща 15% от общата цена по чл. 2, ал. 1, в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на двустранния приемателно-предавателен протокол по чл. 4, ал. 3 и след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. етап 2 – ..........................(...................) лева, без ДДС, представляваща 15% от общата цена по чл. 2, ал. 1, в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на протокол по чл. 6, ал. 5 и след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. етап 3 – .....................(...................) лева, без ДДС, представляваща 60% от общата цена по чл. 2, ал. 1, в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на протокола по чл. 11 и след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. етап 4 - .....................(...................) лева, без ДДС, представляваща 10% от общата цена по чл. 2, ал. 1, в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на протокол по чл. 12, ал. 3 и след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) Цената за услугите по проектиране, разработка и внедряване на актуализациите на системата по чл. 1, ал. 1, т. 2 от този договор се образува въз основа на времето, необходимо за тяхното извършване, като броят на часовете, необходими за изпълнение на конкретната актуализация на системата, възложена чрез писмената заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се умножат по часовата ставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 2, ал. 2.

(3) Образуваната по реда на ал. 2 цена се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на съответния двустранен приемателно-предавателен протокол по чл. 13, ал. 3 и след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа плащане при неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до изпълнението му. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки поради забавяне на плащането.

(5) Всички дължими плащания по настоящия договор се извършват в български лева. Плащанията се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с преводно нареждане по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: ...;

BIC: ...;

банка: ...;

град/клон/офис: ...

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, извършените услуги, предмет на този договор, възложени на подизпълнител/и се приемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/те.

(7) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от него/тях работи, които са приети по реда на ал. 6.

ІІІ. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ „ДЕТАЙЛНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА „РЕГИСТЪР НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ“ (ЕТАП 1)

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни услугите по чл. 1, ал. 2, т. 1 в срок до 12 (дванадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора, посочена в деловодния номер на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена на стр. 1.

(2) В срока по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „Детайлни функционални и технически  спецификации на информационната система „Регистър на банковите сметни и сейфове“, с цел приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Страните по договора приемат изпълнението на услугите по чл. 1, ал. 2, т. 1 в срок до 4 (четири) календарни дни, считано от предоставянето на „Детайлни функционални и технически  спецификации на информационната система „Регистър на банковите сметни и сейфове“ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол.

(4) В случай че, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки по изпълнението на услугите по чл. 1, ал. 2, т. 1 поради отклонения от документите по чл. 1, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“ и „в“, той може да откаже подписването на двустранния приемателно-предавателен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока по ал. 1.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани констатираните несъответствия в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 4 за констатираните несъответствия. Приемането на етап 1 се извършва след отстраняване на несъответствията и забележките с подписване на протокол по ал. 3.

(6) Ако забележките не бъдат отстранени в договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с едностранно уведомление, отправено до другата страна, без да дава повече срок за изпълнение.

IV. ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМАТА (ЕТАП 2)

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугите по чл. 1, ал. 2, т. 2, б „а“ и „б“ в срок до 2 (два) месеца, считано от датата на приемане на етап 1, удостоверена в двустранен приемателно-предавателен протокол по чл. 4, ал. 3.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя системата и предава първоначален вариант на потребителска и системна документация на български език на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока по ал. 1 на физически носител(и) - дискове. За извършената доставка страните подписват приемателно-предавателен протокол.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата на доставката на системата най-малко 5 (пет) работни дни преди нейното извършване, като заедно с уведомлението предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмени указания  за конфигуриране на техническата инфраструктура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) След извършването на доставката на системата, страните подписват приемателно-предавателен протокол.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да инсталира системата в тестова среда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да проведе тестове на функционалността на системата в тестовата среда в срок до 3 (три) седмици, считано от датата на приемателно-предавателния протокол по чл. 5, ал. 4.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не по-късно от датата на доставка съгласно чл. 5, ал. 3, График и сценарии за извършване на тестове на функционалността на системата, в т.ч. тестване на резервираност и критични ситуации. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва тестове на системата по одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тестови сценарии.

(3) В случай че при извършваните тестове ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира грешки, непълноти и/или несъответствия във функционирането на системата спрямо документите по чл. 1, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“ и „в“ и „Детайлни функционални и технически спецификации на информационната система „Регистър на банковите сметни и сейфове“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да ги отстрани в срока, определен за тестване по ал. 1.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършените тестове за успешни, ако резултатите от изпълнението доказват пълното съответствие на системата спрямо документите по чл. 1, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“ и „в“ и „Детайлни функционални и технически спецификации на информационната система „Регистър на банковите сметни и сейфове“.

(5) След успешно приключване на всички тестове, страните подписват протокол.

V. ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА (ЕТАП 3)

Чл. 7. (1) При подписване на протокола по чл. 6, ал. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, График и сценарии за тестване на поетапно зареждане на данни в системата чрез предварително генерирани малки обеми входни данни предоставени от всички банки. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данните по предходното изречение най-късно до датата на протокола по чл. 6, ал. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва тестове на системата по одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тестови сценарии. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши тестовете в срок до 2 (две) седмици, считано от датата на приемателно-предавателния протокол по чл. 6, ал. 5.

(2) В случай че при извършваните тестове ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира грешки, непълноти и/или несъответствия във функционирането на системата спрямо документите по чл. 1, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“ и „в“ и „Детайлни функционални и технически спецификации на информационната система „Регистър на банковите сметни и сейфове“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да ги отстрани в срока, определен за тестване по ал. 1.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършените тестове за успешни, ако резултатите от изпълнението доказват пълното съответствие на системата спрямо документите по чл. 1, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“ и „в“ и „Детайлни функционални и технически спецификации на информационната система „Регистър на банковите сметни и сейфове“.

(4) След успешно приключване на тестовете, страните подписват окончателен протокол.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде първоначалния набор от потребители на системата от БНБ /администратори и IT администратори/ в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокола по чл. 7, ал. 4. Страните подписват протокол, с който приемат извършените дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проведе обучение на потребителите по ал. 1 в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокола по ал. 1, като за целта страните съгласуват план за обучение. За извършеното обучение страните подписват протокол.

Чл. 9. След провеждане на обучението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва тестване на системата с потребители, достъпващи тестовите данни  в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокола по чл. 8, ал. 2, като за целта страните съгласуват График и сценарии за тестване. За извършените тестове страните подписват протокол.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да инсталира системата на продукционна и резервна среда, както и да настрои системата в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на протокола по чл. 9. За извършеното инсталиране и настройване на системата страните подписват протокол.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши първоначално зареждане на данни в системата с реалните данни на банките, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 1 (един) месец, считано от датата на протокола по ал. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до данните по предходното изречение най-късно до датата на протокола по ал. 1.

(3) След извършването на действията по ал. 2, страните подписват протокол.

Чл. 11. В първия работен ден, считано от датата на подписване на протокол по чл. 10, ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да внедри системата в реална експлоатация и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълната и окончателна системна, експлоатационна и потребителска документация на български език на физически носител(и) - дискове. За успешното въвеждане на Системата в реална експлоатация страните подписват протокол.

VI. НАБЛЮДЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА МЯСТО НА СИСТЕМАТА (ЕТАП 4)

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва наблюдение и поддръжка на място на системата за срок от 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на подписване на протокола по чл. 11.

(2) В случай че при наблюдението и поддръжката на място на системата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира грешки, непълноти и/или несъответствия спрямо документите по чл. 1, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“ и „в“ и „Детайлни функционални и технически спецификации на информационната система „Регистър на банковите сметни и сейфове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да ги отстрани в рамките на срока по ал. 1.

(3) За извършеното наблюдението и поддръжката на място страните подписват протокол.

VII. АКТУАЛИЗАЦИИ НА СИСТЕМАТА

Чл. 13. (1) При необходимост от услуги по проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (,,актуализации на системата”) към системата, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена заявка, придружена от задания и спецификации, след съгласуване между страните на обхвата, обема на работата и сроковете за нейното извършване.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършването на актуализациите на системата в рамките на гаранционния срок на системата по чл. 14, ал. 1.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема всяка актуализация на системата, възложена чрез писмена заявка, с подписването на двустранен приемателно-предавателен протокол. В протокола се посочват обхватът и обемът на извършената работа (в часове).

(4) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки по изпълнението на  възложените актуализации на системата поради отклонения от заданията и спецификациите, изпратени до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмена заявка, той може да откаже подписването на приемателно - предавателния протокол. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на уведомлението страните подписват протокол, в който се отразяват направените забележки и се определя срок за тяхното отстраняване. Приемането се извършва след отстраняване на забележките в договорения срок.

VІІI. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява за срок от 1 (една) година гаранционна поддръжка на системата по чл. 1, ал. 1, т. 1. Срокът започва да тече от датата на протокола по чл. 12, ал. 3.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява за срок от 1 (една) година гаранционна поддръжка на всички приети актуализации на системата по чл. 1, ал. 1, т. 2. Гаранционният срок за всяка възложена актуализация започва да тече от датата на подписания за нея двустранен приемателно - предавателен протокол по чл. 13, ал. 3.

(3) В рамките на гаранционната поддръжка по ал. 1 и 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява всички проблеми/инциденти/аварийни ситуации, възникнали по време на експлоатацията на системата.

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава своевременно да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки проблем/инцидент/аварийна ситуация, възникнал в рамките на срока на гаранционна поддръжка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционната поддръжка при следните условия:

а) гаранционната поддръжка се извършва през работни дни, във времето между 8:30 и 17:00 часа или до завършване на работата при проблем/инцидент с висок приоритет.

б) при възникване на аварийна ситуация, времето за отзоваване на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е до 1 час, след писменото уведомление по ал. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работи с екипите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до отстраняване на проблема.

в) проблемите и/или инцидентите по време на гаранционната поддръжка се класифицират по следните нива на приоритет:

- висок приоритет – възникналият проблем/инцидент предизвиква спиране на работата на системата изцяло или по определени бизнес процеси на банката;

- среден приоритет - възникналият проблем/инцидент предизвиква трудности при изпълнението на определени бизнес процеси в банката;

- нисък приоритет - възникналият проблем/инцидент предизвиква неудобства при изпълнението на определени бизнес процеси в банката.

г) времето за реакция и отстраняване на проблеми/инциденти е както следва:

- при висок приоритет – реакция до 30 минути след писменото уведомление по ал. 1, време за отстраняване до 2 часа;

- при среден приоритет – реакция до 1 час след писменото уведомление по ал. 1, време за отстраняване до 1 ден ;

- при нисък приоритет – реакция до 1 работен ден след писменото уведомление по ал. 1, време за отстраняване до 5 работни дни.

###### IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугите, предмет на настоящия договор съгласно условията и сроковете, посочени в него, като ги предоставя на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, услугите предмет на договора да се извършват от специалистите, посочени в декларацията - списък на предложения екип, който ще изпълни поръчката, представени с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прави промяна в предложения екип само след предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва помощ и да предоставя своевременно информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осигуряване на необходимите условия за изпълнение на договора.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки от стопански, административен или друг характер, които биха могли да забавят или да направят невъзможно изпълнението на този договор.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва правилата за достъп до сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване на пропускателния режим и работното време в сградата.

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал/и на сключения/те от него договор/и за подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и, ако е оферирал такъв/такива. Договор/ите за подизпълнение се представят в срок до 3 (три) дни от сключването му/им, но най –късно при подписване на този договор, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната на чл. 45а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. При промяна на договора/те за подизпълнение или при заменяне на посочения в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 3 (три) дни от сключване на допълнителното споразумение или на договора, с който се заменя подизпълнител да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал от тях, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната на чл. 45а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, когато е приложимо.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договора/те за подизпълнение в срок до 3 (три) работни дни от извършване на съответното плащане.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на договора по реда на чл. 2 и 3.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на предмета на договора, като осигурява необходимите специалисти, консултации и организационно-технически условия в хода на изпълнението.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право чрез свои упълномощени представители да извършва проверки в хода на изпълнение на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати договорената цена по реда на чл. 2 и 3 от договора.

Чл. 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка всички базови и/или системни технологични средства (технически, програмни, комуникационни), необходими за функционирането на системата.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да документира по подходящ начин дейността си по изпълнението на договора, както и да изисква информация, свързана с изпълнението на договора за минали периоди.

XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) За изпълнение на задълженията си по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция или предоставя гаранция под формата на парична сума най-късно при сключване на договора в размер на 5% от общата цена по чл. 2, ал. 1.

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата следва да бъде преведена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. за суми в лева:

IBAN: BG 40 BNBG 9661 1000 066123;

BIC: BNBGBGSD.

или

2. за суми в евро:

IBAN: DE53500700100923349500

BIC/SWIFT: DEUTDEFF

Банкова сметка.: 10092334950000

Банка: Deutsche Bank, Frankfurt.

(3) 30% от сумата по гаранцията по ал. 1 представлява гаранция за изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по гаранционна поддръжка и актуализации на системата, а останалата част, в размер на 70% представлява гаранция за изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на съответните етапи по чл. 1, ал. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да освобождава предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на части, както следва:

1. 70% от сумата по гаранцията по ал. 1 се освобождава пропорционално след изпълнението на съответния етап. След извършване на съответното плащане по чл. 3, ал. 1 от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в срок до 10 (десет) работни дни, освобождава съответна част от сумата от гаранцията, пропорционална на извършеното плащане. Възстановяването на суми по гаранцията се извършва по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочена  в този договор.

2. останалата част в размер на 30% се освобождава в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на изтичане на гаранционния срок на системата по чл. 14, ал. 1 или на гаранционния срок на последната извършена актуализация на системата по този договор съгласно чл. 14, ал. 2. Възстановяването на суми по гаранцията се извършва по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочена  в този договор.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде оригинална, безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване,  в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по този договор. Банковата гаранция е със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок на системата по чл. 14, ал. 1 или на гаранционния срок на последната извършена актуализация на системата по този договор съгласно чл. 14, ал. 2. В случай че банковата гаранция е с по-кратък срок от посочения в предходното изречение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯT се задължава да я подновява до покриване на гаранционния срок на системата по чл. 14, ал. 1 или на гаранционния срок на последната извършена актуализация на системата по този договор съгласно чл. 14, ал. 2. Всяко подновяване се извършва в 20 (двадесет) дневен срок преди изтичането на срока на съответната гаранция.

(5) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил гаранция по ал. 4, тя се освобождава на части в срок и по начин посочени в ал. 3, т. 1 и 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нова банкова гаранция. Новата банкова гаранция е на стойност намалена със съответната част, съгласно ал. 3, т. 1 и 2 от сумата на първоначалната или на предходната банкова гаранция. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предходно предоставената банкова гаранция. Всяка банкова гаранция е със срок на валидност съгласно ал. 4.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

Чл. 26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от формата, под която е представена, при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.

(3) При едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на договора от гаранцията за изпълнение.

(5) В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение по общия ред.

### (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд по реда на Гражданския процесуален кодекс. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

# XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде организация, която да гарантира, че персоналът, зает с изпълнението на договора се е запознал с Корпоративната политика за информационна сигурност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и всеки член на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ще подпише декларация, удостоверяваща че горното условие е изпълнено, и че всеки един приема да спазва разпоредбите в този документ.

(2) Всички предоставени/узнати данни, сведения, факти и обстоятелства, свързани със сключването и изпълнението на този договор, ще се третират от страните като конфиденциална информация и ще се използват само за целите на изпълнение на този договор.

(3) Страните се задължават да пазят в тайна, да не разпространяват на трети лица и да опазват от неоторизиран достъп конфиденциалната информация, станала им известна при или по повод изпълнението на задълженията им по настоящия договор, включително и след прекратяването на същия.

(4) Всяка от страните се задължава да информира другата при нарушаване на изискванията за опазване на поверителност на информацията по този договор.

(5) В случай на прекратяване на договора, всяка от страните определя предоставената информация, която другата страна трябва да унищожи. Унищожаването на носителите на информация се извършва по начин, който да не позволява нейното възстановяване. Това се отнася и за информацията, предоставена на електронен носител.

(6) В случай на необходимост от предоставяне на трети лица на конфиденциална информация, е необходимо изричното и писмено съгласие на другата страна по договора за всеки отделен случай. Трети лица са тези, които не са заети с изпълнението на настоящия договор.

ХIII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 28. (1) При забава на плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0.5% от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази стойност.

(2) При забавено изпълнение на задължение по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази стойност.

(3) При забавено изпълнение на задължение по договора, продължило повече от 20 (двадесет) дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, без да дава допълнителен срок за изпълнение, като в този случай освен неустойката за забава има право и на неустойка за неизпълнение в размер на 10% от стойността на забавеното изпълнение.

(4) Възложителят може да претендира за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, в случай че превишават размера на уговорените в договора неустойки.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. Договорът се прекратява с изтичане на сроковете посочени в него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ остава отговорен за задълженията си по гаранционната поддръжка.

Чл. 30. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

Чл. 31. При виновно неизпълнение на задължения на една от страните, извън случая на чл. 28, ал. 3, договорът може да бъде прекратен от изправната страна с 20 (двадесет) дневно писмено предизвестие до неизправната страна.

# XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. Авторските права върху проектираната, разработена и внедрена от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ система, както и на актуализациите на системата по този договор принадлежат изключително на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като всичко изработено в процеса на изпълнение на договора е собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на неговото създаване.

Чл. 33. Когато неизпълнението на този договор се дължи на възникването на непреодолима сила, изпълнението на задълженията по него на всяка от страните се спира за времето на действие на непреодолимата сила.

Чл. 34. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер като пожар, наводнение или друго природно бедствие, както и стачки, състояние на война, ембарго и др., възникнало след подписването на настоящия договор.

Чл. 35. Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор поради непреодолима сила, не носи отговорност. Същата е длъжна в срок до 7 (седем) работни дни писмено да уведоми другата страна за възникването на това обстоятелство и за евентуалните последствия от него за изпълнението на договора. В случай, че не изпрати такова известие, страната дължи обезщетение.

Чл. 36. Страните определят следните лица, упълномощени да ги представляват при изпълнение на задълженията им по настоящия договор и да подписват предвидените в договора документи (протоколи, уведомления и др.):

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Двама представители от дирекция „Регистри“ и

2. Двама представители от дирекция „Информационни системи“

Документите се подписват съвместно от двама, по един представител от всяка дирекция.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ...

Чл. 37. (1) За целите на настоящия договор уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва писмено по факс: ....................; електронна поща: .........................; или с препоръчано писмо на адрес: ....................................................................................................

(2) Уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва писмено по факс: ........................; електронна поща: .........................; или с препоръчано писмо на адрес:           гр. София, п. к. 1000, пл. ,,Княз Александър I”, № 1.

Чл. 38. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия договор, ще се решават от страните чрез преговори за постигане на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния български съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 39. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

При подписването му се представиха следните документи:

- Гаранция за изпълнение на договора;

- Документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП.

Неразделна част от договора са:

1. Приложение № 1 – „Изисквания за разработка на информационна система „Регистър на банковите сметки и сейфове“ (РБСС)“;

2. Приложение № 2 – „Изисквания за техническото предложение за проектиране, разработване и внедряване на информационна система „Регистър на банковите сметки и сейфове“;

3. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. Декларация за конфиденциалност.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА

#### ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Долуподписаният(ната) ........................................................................................................., л.к. № .................., издадена на ... ... ......... г. от .................................; адрес: ....................................................................................................................., в качеството ми на ............................................. на дружеството .........................................................., със седалище и адрес на управление: .........................................................................................................................., ЕИК: .................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.	Съм запознат с Корпоративната политика за информационна сигурност на информационните системи на Българска народна банка (БНБ) и приемам да спазвам разпоредбите в нея.

2. Всички предоставени/ узнати данни, сведения, факти и обстоятелства, свързани със сключването и изпълнението на договор № .............../..........2016 г., ще третирам като конфиденциална информация и ще ги използвам само за целите на изпълнение на този договор.

3. Ще пазя в тайна, няма да разпространявам на трети лица и ще опазвам от неоторизиран достъп конфиденциалната информация, станала ми известна при или по повод изпълнението на задълженията ми по договора, включително и след прекратяването му.

4. Предоставяне на трети лица на конфиденциална информация ще става с изричното писмено съгласие на БНБ за всеки отделен случай. Трети лица са тези, които не са заети с изпълнението на договор  № .........../..........2016 г.

5. В случай на прекратяване на договора, ще съдействам за унищожаване на определената от БНБ информация, предоставена ми за целите на договора. Ще съдействам и за унищожаването на носителите на информацията по начин, който да не позволява нейното възстановяване. Това се отнася и за информацията, предоставена на електронен носител.

гр. София,	               ДЕКЛАРАТОР:

дата: ... ... 2016 г.

/  .......................... /